منصة التوزيع B2B — السوق السوري

لوحة قناة التوريد — مهام الفريقين

Next.js 15 للواجهة ⟷ Laravel 11 للخادم

أربع عشرة وحدة تشغيلية بمهامها على الجانبين

المرجع الوظيفي: DOC-01

DOC-12C

حزمة وثائق التنفيذ — الإصدار 1.0

جدول المحتويات

لتحديث الفهرس في Word: اضغط داخل الجدول ثم F9 واختر تحديث الجدول بأكمله.

Next.js 15 (الويب) ⟷ Laravel 11 (الخادم)

المرجع الوظيفي: DOC-01 القسم 4 • الصلاحيات: DOC-08 القسم 4.2 (70 صلاحية) • العقد: DOC-11B

الإصدار 1.0

## 1. موقع هذه اللوحة

كل ما يراه التاجر والمندوب على شاشتيهما هو في حقيقته انعكاس لقرارات تُتخذ هنا. من دون هذه اللوحة لا يمكن لتطبيق التاجر أن يعرض سعراً، ولا لتطبيق المندوب أن يستلم مهمة. لذلك تُبنى وحداتها قبل الشاشات التي تعتمد عليها، وفق سلسلة التبعية في DOC-06 القسم 7.

## 2. البنية التحتية للويب (SP-00)

### 2.1 فريق الويب

| المهمة | الوصف | معيار الإنجاز |
| --- | --- | --- |
| TF-SC-001 | Monorepo فيه ‎apps/channel‎, ‎apps/warehouse‎, ‎apps/platform‎, ‎packages/ui‎, ‎packages/api-client‎ | ثلاثة تطبيقات بنظام تصميم واحد |
| TF-SC-002 | Next.js 15 App Router + TypeScript صارم | ‎strict: true‎ بلا ‎any‎ |
| TF-SC-003 | RTL أصيلة: الاتجاه والأيقونات والجداول والرسوم مقلوبة صحيحاً، مع بقاء الرموز والأكواد لاتينية | مراجعة بصرية لكل شاشة |
| TF-SC-004 | عميل API مولَّد من OpenAPI — لا كتابة أنواع يدوياً | أي تغيير في العقد يظهر كخطأ ترجمة |
| TF-SC-005 | طبقة الصلاحيات في الواجهة: إخفاء ما لا يملكه المستخدم بدل تعطيله | ولا يُعدّ حماية (BR-PM-12) |
| TF-SC-006 | صفحة 403 توضح الصلاحية المطلوبة ومن يمنحها — لا إعادة توجيه صامتة | REQ-AD-003 |
| TF-SC-007 | حفظ التبويب والفلاتر والترتيب والصفحة في الرابط | REQ-AD-004 — الرابط قابل للمشاركة وينجو من التحديث |
| TF-SC-008 | مكوّن جدول موحد: بحث + فلاتر محفوظة + ترتيب + ترقيم من الخادم + تصدير + طباعة | DOC-01 القسم 3.2 |
| TF-SC-009 | مكوّن إجراءات جماعية أساسي لا ثانوي | تأكيد 30 طلباً، إسناد منطقة، تحديث 100 سعر |
| TF-SC-010 | كل رقم قابل للنقر ويقود لتفصيله حتى المستند الأساسي | Drill-down |
| TF-SC-011 | نافذة التأكيد المزدوج وتأكيد كلمة المرور للعمليات الحرجة | BR-PM-05 |
| TF-SC-012 | إتاحة WCAG 2.1 AA: تباين، لوحة مفاتيح، اللون ليس الحامل الوحيد | NFR-AD-10 |

### 2.2 فريق الخادم

| المهمة | الوصف |
| --- | --- |
| TB-SC-001 | حارس ‎channel‎ ونطاق المستأجر الإجباري على كل نموذج تابع لقناة |
| TB-SC-002 | ترقيم من الخادم على كل قائمة، وأقل من 800 ملّي ثانية لصفحة 25 صفاً مع الفلاتر |
| TB-SC-003 | تصدير Excel و PDF لكل قائمة، يحترم الفلاتر النشطة لا الصفحة الظاهرة |
| TB-SC-004 | حذف منطقي فقط للبيانات التشغيلية مع سجل تدقيق |
| TB-SC-005 | التقارير الثقيلة تُولَّد في الخلفية وتصل بإشعار برابط 24 ساعة |

## 3. الوحدات — مهام الفريقين

### 3.1 لوحة القيادة (SP-16)

| الواجهة | الخادم |
| --- | --- |
| TF-SC-020: صف بطاقات المؤشرات بنطاق زمني قابل للتغيير (اليوم/الأسبوع/الشهر/مخصص) | TB-SC-020: ‎EP-SC-120‎ يقرأ من اللقطات اليومية لا من استعلام حي (BR-AD-23) |
| TF-SC-021: لوحة التنبيهات القابلة للتنفيذ بأزرار إجراء مباشرة | TB-SC-021: التنبيهات السبعة في DOC-01 القسم 4.1 مع روابط مفلترة جاهزة |
| TF-SC-022: الرسوم الخمسة، وكل عمود قابل للنقر يفتح القائمة المفلترة | TB-SC-022: نقاط الرسوم منفصلة وقابلة للتخبئة خمس دقائق |
| TF-SC-023: فشل بطاقة أو رسم لا يُسقط الصفحة — خطأ داخل حدود العنصر مع زر إعادة | TB-SC-023: كل بطاقة نقطة مستقلة |

### 3.2 الكتالوج (SP-06) — الصلاحيات ‎sc.catalog.*‎

| الواجهة | الخادم |
| --- | --- |
| TF-SC-030: قائمة البراندات ونموذجها بحقول DOC-01 القسم 4.2.1 + محرر ساليدرات صفحة البراند | TB-SC-030: ‎EP-SC-010‎ + قيد فرادة الاسم ضمن القناة |
| TF-SC-031: محرر شجري للفئات بالسحب والإفلات لإعادة الترتيب والنقل | TB-SC-031: ‎EP-SC-011/012/013‎ + منع المستوى السادس على مستوى القاعدة |
| TF-SC-032: عدّاد لحظي بجانب كل فئة: المباشر والكلي شامل الفروع | TB-SC-032: عدّادات محسوبة ومخبَّأة |
| TF-SC-033: نموذج المنتج بعشرة تبويبات لتقليل الحمل الإدراكي | TB-SC-033: ‎EP-SC-015/016‎ بتحقق لكل تبويب |
| TF-SC-034: محرر المتغيرات: تعريف المحاور، توليد التوليفات، حذف غير الموجود، تحرير سعر ورصيد وصورة وباركود لكل توليفة | TB-SC-034: ‎EP-SC-017‎ + SKU مستقل لكل توليفة |
| TF-SC-035: رافع صور متعدد مع تحديد الصورة الرئيسية والترتيب | TB-SC-035: ضغط تلقائي وتوليد أحجام متعددة في الخلفية |
| TF-SC-036: معالج استيراد Excel: تحميل القالب، رفع، معاينة، تقرير أخطاء بالسطر، تأكيد | TB-SC-036: ‎EP-SC-019‎ + كشف تكرار SKU والباركود |
| TF-SC-037: تحرير جماعي ونسخ منتج كقالب | TB-SC-037: ‎EP-SC-018‎ |

### 3.3 التسعير (SP-07) — ‎sc.pricing.*‎ كلها حرجة

| الواجهة | الخادم |
| --- | --- |
| TF-SC-040: شاشة قوائم الأسعار بأنواعها الخمسة | TB-SC-040: ‎EP-SC-030‎ + أسبقية القواعد الخمس في ‎PricingEngine‎ |
| TF-SC-041: محرر شرائح الكمية بمدى من–إلى مع تحقق من عدم التداخل | TB-SC-041: ‎EP-SC-031‎ + تحقق خادمي من التداخل والفجوات |
| TF-SC-042: جدولة تغيير سعر مستقبلي بتاريخ سريان | TB-SC-042: ‎EP-SC-032‎ + وظيفة مجدولة تفعّله تلقائياً |
| TF-SC-043: حقل سبب إلزامي في كل تغيير سعر | TB-SC-043: 422 عند غيابه + سجل التغييرات الكامل |
| TF-SC-044: شاشة سجل تغيّر الأسعار: من غيّر، ماذا كان، ماذا أصبح، متى، ولماذا | TB-SC-044: ‎EP-SC-034‎ |
| TF-SC-045: ضبط سقف الخصم المسموح للمندوب | TB-SC-045: ‎EP-SC-035‎ + فرض السقف عند تسجيل الطلب (BR-12) |
| TF-SC-046: معاينة السعر: «ماذا سيرى تاجر في المنطقة س بكمية ص» | TB-SC-046: ‎EP-APP-030‎ بوضع معاينة — أداة تشخيص أساسية |

فصل مهام ملزم: من يملك ‎sc.pricing.update‎ لا يملك ‎sc.returns.decide‎ (SOD-02). الواجهة تعرض التعارض عند بناء الدور والخادم يرفض الحفظ.

### 3.4 العروض والخصومات (SP-08)

| الواجهة | الخادم |
| --- | --- |
| TF-SC-050: معالج إنشاء عرض بأنواعه الستة، كل نوع بنموذجه | TB-SC-050: ‎EP-SC-040‎ بتحقق لكل نوع |
| TF-SC-051: محرر استهداف مركّب بمنطق «و»: نشاط + منطقة + مجموعة + تاجر | TB-SC-051: تقييم الاستهداف في محرك العروض |
| TF-SC-052: محرر القيود: الفترة، الكمية الإجمالية، حد التاجر، حد الطلب، الحد الأدنى للفاتورة | TB-SC-052: فرض القيود في تقييم السلة |
| TF-SC-053: قابلية الدمج والأولوية الرقمية عند التعارض | TB-SC-053: خوارزمية الحل عند التعارض |
| TF-SC-054: معاينة أثر العرض قبل النشر بلغة الأعمال | TB-SC-054: نقطة محاكاة على سلة تجريبية |
| TF-SC-055: تقرير أداء العرض بمؤشراته الستة | TB-SC-055: ‎EP-SC-042‎ |

### 3.5 المخزون (SP-09) — ‎sc.inventory.*‎

| الواجهة | الخادم |
| --- | --- |
| TF-SC-060: شاشة الأرصدة بالحالات الأربع لكل صنف في كل مستودع | TB-SC-060: ‎EP-SC-050‎ |
| TF-SC-061: التسوية اليدوية بتأكيد مزدوج وسبب إلزامي | TB-SC-061: ‎EP-SC-051‎ — حرجة + SOD-03 |
| TF-SC-062: مستند التحويل بين المستودعات بحالتي «مُرسَل» و«مُستلَم» | TB-SC-062: ‎EP-SC-052‎ |
| TF-SC-063: سجل الحركات بالرصيد قبل وبعد — قراءة فقط | TB-SC-063: ‎EP-SC-053‎ — سجل لا يقبل التعديل |
| TF-SC-064: حدود إعادة الطلب وتنبيهاتها | TB-SC-064: ‎EP-SC-054‎ + تنبيه لوحة القيادة |
| TF-SC-065: تواريخ الصلاحية ورقم الدفعة وسياسة FEFO | TB-SC-065: تنبيه قرب انتهاء الصلاحية |

### 3.6 الطلبات (SP-09 → SP-10) — الوحدة الأكثر استخداماً يومياً

| الواجهة | الخادم |
| --- | --- |
| TF-SC-070: صندوق الوارد بالعرض الافتراضي: المعلقة تصاعدياً حسب الورود مجمَّعة حسب المنطقة | TB-SC-070: ‎EP-SC-060‎ بالأعمدة التسعة |
| TF-SC-071: تلوين تحذيري لما تجاوز مدة الانتظار المسموحة | TB-SC-071: عتبة قابلة للضبط، الافتراضي ساعتان |
| TF-SC-072: الفلاتر الثمانية والفلاتر المحفوظة | TB-SC-072: فهارس تدعم الفلترة على 5000 طلب يومياً |
| TF-SC-073: الإجراءات الجماعية: تأكيد، رفض، إسناد، جدولة، طباعة أوامر تجهيز | TB-SC-073: ‎EP-SC-063‎ — 50 طلباً في أقل من دقيقتين |
| TF-SC-074: شاشة تفاصيل الطلب بأقسامها السبعة والخط الزمني | TB-SC-074: ‎EP-SC-061‎ |
| TF-SC-075: تعديل الكمية أو حذف بند قبل التأكيد بسبب إلزامي | TB-SC-075: ‎EP-SC-065‎ + إشعار التاجر بالتعديل |
| TF-SC-076: أزرار الإجراء بحسب ‎allowed_actions‎ القادمة من الخادم — الواجهة لا تعرف الانتقالات | TB-SC-076: آلة الحالة مصدر الحقيقة، و409 على أي انتقال غير مسموح |
| TF-SC-077: شاشة الإسناد: قائمة مندوبي المنطقة مع حمولتهم الحالية وعدد طلباتهم اليوم | TB-SC-077: ‎EP-SC-066‎ بالأنماط الثلاثة، ورفض المندوب خارج الخدمة أو خارج مناطقه (BR-19) |
| TF-SC-078: تقويم أسبوعي وشهري للطلبات المجدولة لكل منطقة ومندوب | TB-SC-078: ‎EP-SC-068‎ + تنبيه صباحي بغير المُسنَد |

### 3.7 المرتجعات والاستبدال (SP-12)

| الواجهة | الخادم |
| --- | --- |
| TF-SC-080: صندوق قرارات موحد يستقبل من التطبيقين | TB-SC-080: ‎EP-SC-070‎ |
| TF-SC-081: بطاقة الطلب بكل بياناتها والصور المرفقة | TB-SC-081: عرض المرفقات بروابط موقَّعة |
| TF-SC-082: قرار قبول أو رفض بسبب إلزامي وإشعار فوري للطرفين | TB-SC-082: ‎EP-SC-071‎ + الأثر المالي والمخزني (BR-13) |
| TF-SC-083: مؤقت SLA ظاهر مع تصعيد آلي عند تجاوزه | TB-SC-083: وظيفة تصعيد مجدولة |
| TF-SC-084: تقرير أسباب المرتجعات مرتباً تنازلياً ومصنفاً | TB-SC-084: تقرير مجمَّع |

### 3.8 المندوبون (SP-10 → SP-13)

| الواجهة | الخادم |
| --- | --- |
| TF-SC-090: قائمة المندوبين وبطاقة كل مندوب | TB-SC-090: نقاط CRUD + اعتماد التسجيل الذاتي |
| TF-SC-091: محرر المناطق والسقوف: سقف الخصم، سقف التحصيل النقدي، حد الطلبات اليومية | TB-SC-091: ‎EP-SC-035‎ + فرض السقوف في التطبيق |
| TF-SC-092: التتبع الحي على الخريطة أثناء «داخل الخدمة» وعرض مسار اليوم | TB-SC-092: قناة زمن حقيقي + مسار من نبضات الموقع |
| TF-SC-093: شاشة المحفظة: الرصيد، سجل التحصيلات، السحوبات، الذمم غير المحصَّلة | TB-SC-093: ‎EP-SC-084‎ |
| TF-SC-094: شاشة التسوية: إدخال رقم العملية والمبلغ وطباعة مذكرة قبض | TB-SC-094: خصم من المحفظة + سند قبض PDF |
| TF-SC-095: التقييمات بمتوسط النجوم والوسوم السريعة | TB-SC-095: تجميع التقييمات |
| TF-SC-096: مؤشرات الأداء السبعة | TB-SC-096: من اللقطات اليومية |
| TF-SC-097: التعطيل الفوري مع تحويل المهام القائمة لمندوب آخر في خطوة واحدة | TB-SC-097: عملية واحدة ذرية + إبطال الجلسات فوراً (BR-PM-08) |

### 3.9 التجار (SP-09 → SP-13)

| الواجهة | الخادم |
| --- | --- |
| TF-SC-100: قائمة التجار بالفلاتر الستة | TB-SC-100: نقطة القائمة |
| TF-SC-101: اعتماد طلبات التسجيل مع التحقق من الموقع والهاتف | TB-SC-101: ‎sc.retailers.approve‎ |
| TF-SC-102: بطاقة التاجر 360 بأقسامها الثمانية | TB-SC-102: نقطة مجمَّعة واحدة لا ثمانية نداءات |
| TF-SC-103: مجموعات التجار وإضافة وإزالة جماعية | TB-SC-103: تُستخدم في التسعير والعروض والإشعارات |
| TF-SC-104: الائتمان: السقف، مدة السماح، سلوك التجاوز الثلاثي | TB-SC-104: ‎EP-SC-086‎ + فرض السلوك عند إرسال الطلب (423) |
| TF-SC-105: الحظر المؤقت أو الدائم بسبب موثَّق | TB-SC-105: ‎sc.retailers.block‎ |

### 3.10 المناطق والتغطية (SP-09)

| الواجهة | الخادم |
| --- | --- |
| TF-SC-110: شاشة التغطية: المندوبون، المستودع الخادم، أيام وأوقات التوصيل، الحد الأدنى للطلب، قائمة السعر | TB-SC-110: نقاط التغطية |
| TF-SC-111: رسم الحدود الجغرافية على الخريطة | TB-SC-111: تخزين المضلّع والتحقق من صلاحيته |
| TF-SC-112: تقرير التغطية: مناطق بلا مندوب، بلا مخزون خادم، ذات طلب مرتفع وتغطية منخفضة | TB-SC-112: تقرير مجمَّع |

### 3.11 الوحدة المالية (SP-13)

| الواجهة | الخادم |
| --- | --- |
| TF-SC-120: قائمة الفواتير بحالاتها السبع | TB-SC-120: ‎EP-SC-080‎ + آلة حالة الفاتورة |
| TF-SC-121: منع تعديل فاتورة مثبّتة، والتصحيح بمذكرة دائنة أو مدينة مرتبطة | TB-SC-121: ‎EP-SC-081/082‎ — حرجة + مزدوج (BR-10) |
| TF-SC-122: شاشة الدفعات بمصادرها الثلاثة والتخصيص التلقائي FIFO مع إعادة تخصيص يدوية | TB-SC-122: ‎EP-SC-083‎ + SOD-01 |
| TF-SC-123: كشف حساب التاجر بين تاريخين قابل للتصدير والمشاركة | TB-SC-123: توليد PDF بترويسة القناة |
| TF-SC-124: أعمار الديون بالشرائح الأربع مجمَّعة حسب المنطقة والمندوب | TB-SC-124: ‎EP-SC-085‎ |
| TF-SC-125: تقرير التحصيل اليومي لكل مندوب مقابل المستهدف | TB-SC-125: من اللقطات |

### 3.12 المحتوى والتسويق (SP-15)

| الواجهة | الخادم |
| --- | --- |
| TF-SC-130: محرر الانترو بالاستهداف بالنشاط والمنطقة | TB-SC-130: ‎EP-SC-100‎ |
| TF-SC-131: محرر البنرات بإعداداته السبعة + معاينة على شكل الشاشة الفعلية | TB-SC-131: ‎EP-SC-101‎ + قياس الظهور والنقر و CTR |
| TF-SC-132: بانِي الساليدرات: الاسم، المصدر، الترتيب، مكان الظهور، عدد العناصر، زر عرض الكل، الاستهداف | TB-SC-132: ‎EP-SC-103‎ بالخوارزميات الست |
| TF-SC-133: معاينة الساليدر بنتائجه الفعلية قبل النشر | TB-SC-133: نقطة معاينة |

### 3.13 الإشعارات والنقاط (SP-14 → SP-15)

| الواجهة | الخادم |
| --- | --- |
| TF-SC-140: منشئ الإشعار بمحتواه واستهدافه وقنواته وجدولته | TB-SC-140: ‎EP-SC-090‎ + مراعاة ساعات الهدوء |
| TF-SC-141: محرر القوالب التلقائية المرتبطة بأحداث النظام | TB-SC-141: ‎EP-SC-091‎ |
| TF-SC-142: سجل الإرسال بحالة كل رسالة وسبب الفشل | TB-SC-142: ‎EP-SC-092‎ |
| TF-SC-143: محرر قواعد النقاط للتاجر وللمندوب والمستويات والجوائز | TB-SC-143: ‎EP-SC-110/111‎ |

### 3.14 التقارير والإعدادات والصلاحيات (SP-16)

| الواجهة | الخادم |
| --- | --- |
| TF-SC-150: التقارير التسعة بفلاتر موحدة وتصدير | TB-SC-150: ‎EP-SC-121/122‎ |
| TF-SC-151: تقرير الهوامش خلف صلاحية حرجة مستقلة | TB-SC-151: ‎EP-SC-123‎ |
| TF-SC-152: إدارة مستخدمي القناة وأدوارهم ضمن سلّة القناة فقط | TB-SC-152: لا يمنح مدير القناة ما ليس في سلّته (BR-PM-04) |
| TF-SC-153: سجل تدقيق القناة مفلتراً وقابلاً للتصدير | TB-SC-153: مقطع من السجل مقيَّد بالقناة |
| TF-SC-154: سياسات الطلب والتشغيل والتكاملات | TB-SC-154: نقاط الإعدادات |

## 4. معايير القبول لهذه اللوحة

| # | المعيار | طريقة القياس |
| --- | --- | --- |
| 1 | تأكيد 50 طلباً معلقاً وإسنادها لمندوبيها في أقل من دقيقتين | قياس زمني |
| 2 | منتج يُضاف بأسعاره وشرائحه يظهر صحيحاً لتاجر في المنطقة الصحيحة خالل ثوانٍ | سيناريو عبر نظامين |
| 3 | عرض شرطي يُطبَّق تلقائياً في سلة التاجر ويُحسب صحيحاً في الفاتورة | سيناريو |
| 4 | لا يمكن بأي مسار إظهار اسم القناة قبل التأكيد أو المندوب قبل الانطالق | فحص استجابة API |
| 5 | مجموع أرصدة المخزون بعد دورة كاملة = الافتتاحي + الوارد − المسلَّم + المرتجع الصالح | مطابقة آلية |
| 6 | كشف حساب أي تاجر يطابق فواتيره ودفعاته ومرتجعاته في أي لحظة | مطابقة آلية |
| 7 | رصيد محفظة أي مندوب = التحصيلات − التسليمات للمحاسب | مطابقة آلية |
| 8 | مستخدم بدور محدود يفتح رابطاً بلا صلاحية فيرى 403 واضحة، والقسم غير ظاهر في قائمته | اختبار صلاحيات آلي في CI |
| 9 | محاولة حفظ دور يجمع صلاحيتين متعارضتين تُرفض مع بيان القاعدة | اختبار لكل قاعدة SOD |
| 10 | زمن استجابة أقل من ثانية للشاشات التشغيلية اليومية | k6 |